**站立会议记录**

会议时间： 2025年09月09日\_

会议地点：\_信息学院南楼B123\_

项目组名称：\_第7组\_

参会人员：\_刘浩洋，周以撒，林子涵，余沐阳\_\_\_\_

**一、已完成任务列表：**

1、周以撒:重载了date类的所有比较运算符

2、刘浩洋:完成了record\_manager中searchbydate(),modifybydate(),deletebydate()

3、林子涵:实现了itypeToString()与menu基本框架

4、余沐阳:实现了otypeToString()与main函数

**二、存在的问题：**

问题3 (会上已解决)：当前使用 float 类型存储金额，是否存在精度丢失风险？是否应改用 double 或整数类型（如以“分”为单位）？

解决：改为用double存储money

问题2（会上已解决）：当前系统使用 vector<record\*> 存储记录，在程序退出时若未正确释放内存，存在内存泄漏风险。

解决:在析构函数中释放内存

问题3（后续解决）：在 modifybydate()和deletebydate()中，当同一天有多条记录时，用户选择序号后缺乏确认提示，易导致误修改。

**三、今日分派任务列表：**

1、周以撒: 完成date和record剩余部分

2、刘浩洋:完成record\_manager剩余部分

3、林子涵:完成income\_record和menu剩余部分

4、余沐阳:完成spend\_record与main剩余部分